Zero Trust для ИИ-агентов

Комплект внедрения и приёмки промышленного пилота · версия 5.0

Состав: финальный чек-лист, стоп-критерии, метрики успеха, Runbook оператора, waiver-процесс, OPA/Rego reference policy, тест-кейсы и шаблон журнала инцидента.

# Часть I. Финальный чек-лист пилота

## 1. Инвентаризация и критичность

| № | Требование | Проверяемый результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризировать агентов, владельцев, runtime, MCP/API tools, данные, внешние направления и дерево делегирования. | Реестр покрывает 100% пилотного контура; неучтённых агентов и инструментов нет. | ☐ |
| 2 | Классифицировать по четырём осям: чувствительность данных, изменяющие права, автономность, длительность задачи/сессии. | Для каждого агента заданы класс, max task duration, grace period, TTL и owner. | ☐ |
| 3 | Определить необратимые действия и внешние эффекты. | Для каждого действия задан human approval, технический запрет или waiver с компенсирующими контролями. | ☐ |

## 2. Identity, attestation и authorization enforcement

| № | Требование | Проверяемый результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Выдать отдельную workload identity каждому логическому агенту; исключить неатрибутируемые shared credentials. | agent_id, instance_id, initiating_user и root_agent_id различимы end-to-end. | ☐ |
| 5 | Для high/critical проводить runtime attestation до выдачи credentials. | Провал attestation зафиксирован в логах, credentials не выпущены, агент остановлен. | ☐ |
| 6 | Использовать scoped short-lived credentials; revoke аннулирует access и refresh credentials; reissue только после повторной attestation. | Старая сессия невосстановима; новая выдача не расширяет исходные полномочия. | ☐ |
| 7 | Разместить PDP вне процесса агента; PEP - в API/MCP gateway, sidecar, service mesh или целевом сервисе. | Агент не может разрешить себе tool call или обойти enforcement point. | ☐ |
| 8 | Привязать кеш решения к версии policy. При смене версии старые решения инвалидируются атомарно; in-flight запросы обрабатываются по заранее определённому правилу. | Нет использования устаревшего allow после изменения критичной policy; результат проверен тестом смены версии. | ☐ |

## 3. Data controls, RAG и blast radius

| № | Требование | Проверяемый результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Default deny для tools, операций, network destinations и data classes. | Запрещённый вызов блокируется до выполнения. | ☐ |
| 10 | Ограничить объём и частоту на request, task и всё дерево агентов. Счётчики вести в trusted atomic state store. | Субагенты и параллельные запросы не обходят task/tree budget. | ☐ |
| 11 | Для RAG ограничить top-k, chunks, context size и суммарный semantic budget за задачу и дерево. | Серия синонимичных retrieval-запросов не превышает общий бюджет. | ☐ |
| 12 | Применять обязательные metadata filters tenant/project/owner/data_class на retrieval layer. | Чужие документы не возвращаются ни прямым, ни семантическим запросом. | ☐ |
| 13 | Маскирование применять на уровне данных одинаково для API, JOIN, alternate endpoints и MCP tools. | Один атрибут нельзя получить без маскировки альтернативным путём; агент не получает отдельный сигнал о применённой маске. | ☐ |
| 14 | Контролировать export по доменам, регионам, форматам, времени и behavioural baseline. | Превышение объёма или географическое несоответствие блокируется либо создаёт priority alert по классу критичности. | ☐ |

## 4. Attribution, telemetry и policy audit

| № | Требование | Проверяемый результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Передавать initiating_user, agent_id, parent_agent, root_agent, task_id, session_id, policy_version, trace_id. | Полная цепочка восстанавливается из независимых источников. | ☐ |
| 16 | Для каждого внешнего сервиса выполнить end-to-end интеграционный тест приёма и сохранения контекста. | Результат теста документирован по каждому сервису; failure на критическом пути блокирует запуск. | ☐ |
| 17 | Сопоставлять IAM/PDP/PEP, runtime, MCP/API gateway, Syslog/NetFlow и traces. | Инцидент реконструируется без доверия к одному источнику. | ☐ |
| 18 | Аудировать изменения policy; critical changes - four-eyes approval. | 100% изменений имеют автора, время, причину, версию и согласование. | ☐ |

## 5. Incident response, revoke и rollback

| № | Требование | Проверяемый результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Провести indirect prompt injection с запрещённым tool call и export attempt. | PEP блокирует; owner/SOC уведомлены; новые сессии остановлены. | ☐ |
| 20 | Проверить revoke → reissue. | Access/refresh credentials старой сессии недействительны; новая выдача требует attestation и актуальную policy. | ☐ |
| 21 | Для изменяющих операций определить rollback/compensating transaction и RTO до пилота. | Откат выполнен в заданный RTO (< X минут, значение утверждается до старта). | ☐ |
| 22 | Необратимые действия требуют human approval с TTL, single-use и запретом autoretry. | Просроченное approval не исполняется; новое действие требует нового одобрения. | ☐ |

## Стоп-критерии: пилот не допускается к запуску

High/critical агент не поддерживает attestation или при её провале получает credentials.

PDP находится внутри агента либо PEP можно обойти.

Policy cache не связан с policy version или не инвалидируется атомарно.

Trusted state store не атомарный, доступен агенту на запись или не учитывает task/tree budgets.

Лимиты request/task/tree не суммируются на всё дерево агентов.

RAG работает без metadata filters или допускает обход cumulative semantic budget.

Защищаемый атрибут доступен через альтернативный endpoint/JOIN без эквивалентного контроля.

Критический сервис не принимает и не сохраняет обязательный attribution context.

Revoke не аннулирует refresh credentials или reissue не требует attestation.

Необратимое действие выполняется без действующего human approval.

Critical policy changes не аудируются или не требуют второго согласования.

Критичное исключение действует без CISO/архитектор approval, срока и compensating controls.

## Критерии успешного завершения пилота

| Метрика | Целевое значение |
| --- | --- |
| Policy enforcement | 100% запрещённых тестовых tool calls заблокированы до выполнения. |
| Detection & containment | Критичный сценарий обнаружен и технически остановлен < 60 секунд. |
| Attribution coverage | 100% сервисов critical path сохраняют обязательный контекст. |
| Revocation | 100% старых access/refresh credentials недействительны после revoke. |
| Data/RAG controls | 0 обходов metadata scope, task budget и tree budget. |
| Rollback RTO | Изменяющие операции откатываются менее чем за X минут; X утверждается до пилота. |
| False positives | Не выше утверждённого порога; порог и методика заданы до старта. |
| Policy audit | 100% critical changes имеют автора, причину, policy version и second approval. |

# Часть II. Runbook оператора

Цель: остановить агентный инцидент, подтвердить revoke и сохранить доказательства. Команды ниже адаптируются под конкретные IAM/PDP/PEP/SIEM.

| Шаг | Действие оператора | Подтверждение |
| --- | --- | --- |
| 1. Triage | Найти agent_id, session_id, task_id, root_agent_id, trace_id, policy_version; определить criticality и owner. | Incident ID создан; контекст приложен. |
| 2. Contain | На PEP заблокировать agent/session; запретить новые сессии; при необходимости изолировать VLAN/namespace/egress identity. | Новый deny виден в PDP/PEP и Syslog. |
| 3. Revoke | Отозвать access + refresh credentials; прекратить выдачу новых credentials. | Повторный запрос старым credential получает deny. |
| 4. Attest | Повторно проверить image/runtime measurement. При failure оставить агент заблокированным. | Attestation result записан. |
| 5. Validate policy | Проверить активную policy_version, cache invalidation и отсутствие stale allow. | Тестовый запрещённый tool call блокируется. |
| 6. Assess effects | Проверить tool calls, RAG retrieval, export, изменённые объекты и необратимые действия. | Blast radius зафиксирован. |
| 7. Rollback/notify | Запустить rollback/compensation; для необратимых эффектов уведомить владельцев и recipients. | RTO и результат записаны. |
| 8. Reissue | После устранения причины - новая attestation, новая scoped credential, текущая policy. | Новая сессия проходит positive/negative tests. |
| 9. Close | Обновить incident journal, threat model, tests, runbook и policy audit. | Closure criteria выполнены. |

Операторские точки доступа (заполнить до пилота): IAM console/CLI: __________; PDP dashboard: __________; PEP control: __________; SIEM query: __________; NetFlow/Syslog dashboard: __________; On-call contacts: __________.

# Часть III. Исключения и waiver-процесс

Waiver допускается только для некритичного либо временно ограниченного сценария. Для critical agent отсутствие attestation, attribution или enforcement не может быть компенсировано бумажным исключением.

Запрос содержит: агент/сервис, нарушаемое требование, бизнес-обоснование, срок, owner, risk rating, compensating controls, monitoring plan и exit plan.

Согласование: system owner + security architect; high/critical - дополнительно CISO. Critical policy waiver требует принципа двух лиц.

Максимальный срок waiver задаётся политикой организации; рекомендуется не более 30-90 дней. Автопродление запрещено.

Компенсирующие меры: более узкие network scopes, lower data budgets, mandatory human approval, enhanced logging, increased review cadence, sandbox/read-only mode.

Waiver автоматически истекает; после expiry агент блокируется либо переводится в approved control state.

Все waiver и изменения логируются и отражаются на dashboard как отдельный риск.

| Поле waiver | Значение |
| --- | --- |
| Waiver ID |  |
| Agent/service |  |
| Requirement |  |
| Business justification |  |
| Risk rating |  |
| Compensating controls |  |
| Owner |  |
| Approvers |  |
| Start/expiry |  |
| Exit plan |  |
| Review cadence |  |
| Status |  |

# Часть IV. OPA/Rego reference policy

Полный файл поставляется отдельно: RAG_policy_Zero_Trust_v5.rego. Он включает session expiry, attestation, policy version, metadata scope, task/tree budgets, export domain/region и parent delegation scope.

package zero_trust.rag # Reference implementation for OPA/Rego. # Production requirements: # 1. Counters must be stored in an external trusted atomic state store. # 2. The agent must not have write access to policy, counters, attestation state, or policy-version state. # 3. Parent/child permissions must be resolved by a trusted authorization service. # 4. Destination domain/region controls require authoritative classification data. default allow := false required_context := {"agent_id", "session_id", "task_id", "root_agent_id", "policy_version"} missing_context contains key if { key := required_context[_] not object.get(input.context, key, false) } session_ok if { input.agent.session_expiry_ns > time.now_ns() } policy_version_ok if { input.context.policy_version == data.policy.current_version } attestation_ok if { input.agent.criticality in {"low", "medium"} } attestation_ok if { input.agent.criticality in {"high", "critical"} input.agent.attestation.status == "verified" input.agent.attestation.image_digest == data.policy.allowed_images[input.agent.agent_id] input.agent.attestation.verified_at_ns + data.policy.attestation_max_age_ns > time.now_ns() } metadata_scope_ok if { input.request.metadata.project_id == input.task.project_id input.request.metadata.owner_id == input.task.owner_id input.request.metadata.tenant_id == input.task.tenant_id } allowed_data_classes := object.get(data.policy.agents[input.agent.agent_id], "allowed_data_classes", []) requested_data_classes := object.get(input.request, "data_classes", []) data_classes_ok if { every class in requested_data_classes { class in allowed_data_classes } } request_limits_ok if { input.request.top_k <= data.policy.rag.max_top_k input.request.requested_tokens <= data.policy.rag.max_tokens_per_request } task_budget_ok if { input.usage.task_consumed_tokens + input.request.requested_tokens <= data.policy.rag.max_tokens_per_task } tree_budget_ok if { input.usage.tree_consumed_tokens + input.request.requested_tokens <= data.policy.rag.max_tokens_per_agent_tree } request_rate_ok if { input.usage.requests_last_minute < data.policy.rag.max_requests_per_minute } # Export control. Apply when the request causes data to leave the trusted retrieval boundary. destination_ok if { not input.request.export } destination_ok if { input.request.export input.request.destination_domain in data.policy.export.allowed_domains input.request.destination_region in data.policy.export.allowed_regions input.request.export_bytes <= data.policy.export.max_bytes_per_task - input.usage.task_exported_bytes } # Child permissions must be a subset of the parent delegation scope. parent_scope_ok if { not input.context.parent_agent_id } parent_scope_ok if { input.context.parent_agent_id every tool in input.request.requested_tools { tool in input.delegation.parent_allowed_tools } every class in requested_data_classes { class in input.delegation.parent_allowed_data_classes } input.request.requested_tokens <= input.delegation.parent_remaining_token_budget } allow if { count(missing_context) == 0 session_ok policy_version_ok attestation_ok metadata_scope_ok data_classes_ok request_limits_ok task_budget_ok tree_budget_ok request_rate_ok destination_ok parent_scope_ok } deny_reasons contains "missing_context" if count(missing_context) > 0 deny_reasons contains "session_expired" if not session_ok deny_reasons contains "policy_version_mismatch" if not policy_version_ok deny_reasons contains "attestation_failed" if not attestation_ok deny_reasons contains "metadata_scope_violation" if not metadata_scope_ok deny_reasons contains "data_class_violation" if not data_classes_ok deny_reasons contains "request_limit_exceeded" if not request_limits_ok deny_reasons contains "task_budget_exceeded" if not task_budget_ok deny_reasons contains "agent_tree_budget_exceeded" if not tree_budget_ok deny_reasons contains "request_rate_exceeded" if not request_rate_ok deny_reasons contains "destination_not_allowed" if not destination_ok deny_reasons contains "parent_scope_exceeded" if not parent_scope_ok response := { "allow": allow, "deny_reasons": sort([r ¦ r := deny_reasons[_]]), "policy_version": data.policy.current_version, "decision_time_ns": time.now_ns(), }

# Часть V. Тестирование стоп-критериев и dashboard

Полный набор тест-кейсов и интерактивный шаблон dashboard поставляются отдельным XLSX. Каждый stop criterion имеет positive/negative test, expected result, evidence и owner. Dashboard показывает enforcement, attestation, budgets, attribution coverage, revocation, policy changes, waivers и incident response в реальном времени.

# Часть VI. Журнал инцидента prompt injection

Отдельный шаблон v5 включает policy change after incident, расширенный root cause, слепые зоны, revoke/reissue, rollback RTO и closure criteria.